ANCLORA GROUP

ANCLORA CONTENT GENERATOR AI

Plan de Desarrollo Integral

Basado en los cuadernos NotebookLM:

OpenClaw (5 cuadernos) · Julian Goldie SEO · Víctor Pérez

Herramientas de ejecución: Antigravity · Claude Code · OpenClaw

Versión 1.0 — Marzo 2026

Autor: Toni (Antonio Ballesteros Alonso) — CTO Anclora Group

Clasificación: CONFIDENCIAL

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Anclora Content Generator AI es una aplicación de generación de contenido automatizada, basada en RAG (Retrieval-Augmented Generation), diseñada para producir contenido inmobiliario de alta calidad para Anclora Private Estates. La herramienta integra datos de mercado de Mallorca, análisis de micro-zonas y estrategias de posicionamiento para generar automáticamente posts de LinkedIn, artículos de blog, publicaciones de Instagram/Facebook y newsletters.

El sistema se construirá utilizando tres herramientas de ejecución complementarias: Antigravity (agentes paralelos especializados por módulo), Claude Code (implementación directa de código en terminal) y OpenClaw (orquestación autónoma con HITL para operaciones críticas). La arquitectura reutiliza componentes validados de Anclora Advisor AI (RAG + pgvector + LangGraph.js) y se nutre de los cuadernos NotebookLM del ecosistema OpenClaw, la estrategia SEO de Julian Goldie y la metodología de contenido de Víctor Pérez.

## 1.1 Objetivos del Proyecto

- Automatizar la generación de contenido multi-canal (Blog, LinkedIn, Instagram, Facebook, Newsletter) con calidad profesional.

- Implementar un sistema RAG alimentado con datos inmobiliarios de Mallorca (Idealista, IBESTAT, Registradores) para contexto preciso.

- Programar publicaciones automáticas mediante n8n (self-hosted) y APIs de LinkedIn/Meta.

- Medir rendimiento con dashboard de métricas, tracking de leads y alertas en tiempo real.

- Integrar la aplicación en el ecosistema Anclora Group como producto operativo.

## 1.2 Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 + React 19 + Tailwind CSS + shadcn/ui |
| Backend/API | Next.js API Routes + Vercel Edge Functions |
| Base de Datos | Supabase (PostgreSQL + pgvector + RLS + Auth) |
| LLM | Anthropic Claude API (Sonnet 4 para generación) |
| Embeddings | Xenova/all-MiniLM-L6-v2 (384 dims) o BGE-M3 (español) |
| Scheduling | n8n (self-hosted Docker) + Vercel Cron |
| OAuth/APIs | LinkedIn API (w_member_social) + Meta Graph API v18.0 |
| Deploy | Vercel (frontend) + Docker/Railway (n8n) |
| Orquestación Agentes | Antigravity (paralelismo) + Claude Code (implementación) + OpenClaw (HITL) |

# 2. MAPEO DE CUADERNOS NOTEBOOKLM AL DESARROLLO

Cada cuaderno de NotebookLM aporta conocimiento específico que se traduce en componentes, patrones arquitectónicos o estrategias de contenido dentro del Content Generator.

| Cuaderno NotebookLM | Aportación al Proyecto | Componente Impactado |
| --- | --- | --- |
| OpenClaw: Universal Personal AI Assistant Platform | Arquitectura de agentes autónomos con HITL. Modelo de monetización por skills. Principios de kill-switch y control transaccional. | Orchestration Layer, HITL Interceptor, Agent Runtime, Content Approval Workflow |
| OpenClaw: Framework Architecture & Agent Workspace Guide | Estructura .antigravity/ para prompts, rules y skills. Modelo SDD (Spec-Driven Development). Delegación a agentes paralelos A-D. | Estructura de proyecto, sistema de templates, delegación de agentes Antigravity (A: DB, B: API, C: Frontend, D: Tests) |
| OpenClaw: Education, Guides & Media | Patrones de generación de contenido educativo. Flujos de producción multimedia. Guías de calidad y consistencia. | Content Templates Engine, Quality Validation Rules, Output Format Standards |
| OpenClaw: Plugins & Platform Integrations | Modelo MCP de integración con plataformas externas. Arquitectura de plugins reutilizables. Conectores OAuth. | LinkedIn Publisher, Meta Publisher, Blog Publisher, n8n Workflows, OAuth Service |
| OpenClaw: Core Architecture & Systems | RAG Engine con pgvector. Sistema de embeddings. Chunking semántico. Retrieval con reranking. Seguridad OWASP/GDPR. | RAG Engine, Embeddings Service, Chunking Pipeline, Knowledge Base, RLS Policies |
| Julian Goldie SEO | Estrategia SEO programático a escala. Topical authority mediante clusters de contenido. Link building automático. Keyword research con IA. | SEO Metadata Generator, Topical Cluster Engine, Internal Linking Automator, Keyword Research Integration |
| Víctor Pérez | Metodología de contenido para marca personal. Estrategia de pilares de contenido. Copywriting orientado a conversión. Engagement tactics para LinkedIn. | Content Pillars Engine, LinkedIn Engagement Optimizer, CTA Generator, Brand Voice Validator, Storytelling Templates |

# 3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## 3.1 Diagrama de Componentes (Alto Nivel)

El sistema se organiza en cinco capas principales, cada una con responsabilidades claramente delimitadas:

| Capa | Componentes | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Data Sources | Idealista API, IBESTAT, Registradores, RSS Feeds, Manual Upload | Ingestión de datos brutos de mercado inmobiliario de Mallorca y fuentes externas. |
| Ingestion Pipeline | Scrapers, API Fetchers, RSS Feeds, Manual Upload, Chunking Engine | Procesamiento, limpieza, chunking y generación de embeddings para la base vectorial. |
| RAG Engine | Embeddings Service, Vector Store (pgvector), Retrieval + Reranking | Búsqueda semántica de contexto relevante para cada generación de contenido. |
| Content Engine | Blog Generator, LinkedIn Gen, Instagram Gen, Facebook Gen, Newsletter Gen | Generación de contenido mediante Claude API con templates y contexto RAG. |
| Output Manager | Templates, Scheduling (n8n), Publishing (OAuth APIs), Versioning | Programación, publicación automática y gestión de versiones del contenido. |
| Metrics Dashboard | Content Performance, Engagement Stats, Lead Attribution, ROI Tracking | Medición de rendimiento, tracking de leads y alertas automáticas. |

## 3.2 Modelo de Datos Principal

El schema de Supabase (PostgreSQL + pgvector) se organiza en las siguientes tablas críticas:

- content_sources: Fuentes de datos registradas (Idealista, IBESTAT, RSS, manual).

- knowledge_chunks: Fragmentos de texto con embeddings vectoriales (384/1024 dims) para búsqueda semántica.

- content_templates: Plantillas reutilizables por tipo (blog, linkedin, instagram, facebook, newsletter) con system prompts específicos.

- generated_content: Contenido generado con estado (draft/approved/scheduled/published), metadata de generación y métricas.

- scheduled_posts: Programación de publicaciones con reintentos, estado y platform_post_id.

- content_metrics + lead_tracking: Métricas de rendimiento por plataforma y seguimiento de leads con scoring automático.

- micro_zones: Catálogo de micro-zonas del suroeste de Mallorca con datos de mercado actualizables.

# 4. PLAN DE FASES DE DESARROLLO

El desarrollo se estructura en 6 fases secuenciales con hitos claros. Cada fase se ejecuta mediante agentes Antigravity en paralelo, con Claude Code para implementación directa y OpenClaw para orquestación y aprobación HITL.

## FASE 1: Fundamentos y Perfiles (Semana 1-2)

Herramienta primaria: Claude Code (implementación directa)

Objetivo: Establecer infraestructura base, perfiles sociales optimizados y templates de contenido.

| # | Tarea | Entregable | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Inicializar proyecto Next.js 15 + Supabase + Tailwind | Repo GitHub configurado | Claude Code |
| 1.2 | Optimizar perfiles LinkedIn, Instagram, Facebook | Perfiles actualizados | Manual + Templates |
| 1.3 | Crear 5 templates de blog (micro-zona, infraestructura, guía, caso de estudio, lifestyle) | 5 archivos .md templates | Claude Code |
| 1.4 | Crear 5 templates de LinkedIn (dato impactante, historia, análisis, pregunta, diferenciación) | 5 archivos .md templates | Claude Code |
| 1.5 | Integrar Google Analytics 4 + eventos personalizados | GA4 operativo | Claude Code |
| 1.6 | Redactar primeros 10 posts de LinkedIn listos para publicar | 10 posts aprobados | Content Gen (manual) |

## FASE 2: RAG Engine + Content Generator MVP (Semana 3-5)

Herramienta primaria: Antigravity (4 agentes paralelos A-D)

Objetivo: Construir el motor RAG, el generador de contenido y la interfaz básica.

| Agente | Responsabilidad | Entregables | Duración Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent A (DB) | Schema SQL completo: content_sources, knowledge_chunks, content_templates, generated_content, scheduled_posts, content_metrics, micro_zones + funciones pgvector | Migración SQL + seed data | 3-4 horas |
| Agent B (API) | Endpoints: /api/content/generate, /api/content/ingest, /api/content/schedule, /api/metrics/dashboard. RAG Engine (embeddings, chunking, retrieval). Integración Claude API. | 12+ API routes funcionales | 4-5 horas |
| Agent C (UI) | Dashboard Content Generator: tabs de generación, programación, métricas y base de conocimiento. Formularios de generación con selección de template, micro-zona y contexto. | 4+ páginas React | 3-4 horas |
| Agent D (Test) | Tests unitarios para RAG Engine, Content Generator y API routes. Tests de integración para flujo completo de generación. | 80+ tests, cobertura 85%+ | 2-3 horas |

## FASE 3: Scheduling + Métricas + Alertas (Semana 6-7)

Herramienta primaria: Antigravity (Agents A-D) + Claude Code (n8n config)

Objetivo: Sistema de programación automática, dashboard de métricas y alertas.

- ContentScheduler: Motor de scheduling con Vercel Cron (cada minuto), reintentos configurables, timezone Europe/Madrid.

- MetricsCalculator: Cálculo de métricas de engagement, reach, conversión y contenido con snapshots históricos.

- LeadTracker: Tracking de leads con scoring automático (A/B/C/D/F), pipeline por estado y atribución a contenido.

- AlertService: Sistema de alertas con reglas configurables, notificaciones Slack/email y panel UI con hook useAlerts.

- n8n Workflows: Docker self-hosted con workflows para LinkedIn Publisher, Metrics Collector, Weekly Report y Lead Notifications.

## FASE 4: Integración APIs Sociales + OAuth (Semana 8-9)

Herramienta primaria: Claude Code (OAuth flows) + OpenClaw (HITL para credenciales)

Objetivo: Publicación automática real en LinkedIn, Instagram y Facebook.

- OAuth Service: Flujo OAuth 2.0 completo para LinkedIn y Meta, con almacenamiento seguro de tokens, renovación automática y alertas de expiración.

- LinkedIn Publisher: Publicación mediante UGC Posts API (w_member_social scope). Soporte para texto puro, con imagen y con artículo.

- Meta Publisher: Publicación en Facebook Pages (pages_manage_posts) e Instagram Business (instagram_content_publish, flujo de dos pasos: contenedor + publicación).

- Blog Publisher: Publicación directa en el blog de Anclora Private Estates (Next.js Markdown/MDX).

## FASE 5: SEO Programático + Optimización de Contenido (Semana 10-11)

Herramienta primaria: Antigravity (agentes especializados SEO)

Origen del conocimiento: Cuaderno NotebookLM "Julian Goldie SEO" + "Víctor Pérez"

- Topical Cluster Engine: Generación automática de clusters temáticos basados en los 7 pilares de contenido (Inteligencia de Mercado, Proyectos, Lifestyle, Guías, Regulación, Tech, Casos de Análisis).

- SEO Metadata Generator: Generación automática de meta titles, descriptions, Open Graph tags y Schema.org (RealEstateAgent, Article, FAQPage) para cada pieza de contenido.

- Internal Linking Automator: Sistema de enlazado interno automático entre artículos del blog basado en relevancia semántica (pgvector similarity).

- Brand Voice Validator: Validación automática de tono, estilo y consistencia de marca según las guías de Anclora Private Estates.

- LinkedIn Engagement Optimizer: Optimización de posts basada en señales del algoritmo 2025-2026 (dwell time, comments, saves). Templates de interacción estratégica.

## FASE 6: Integración OpenClaw + Hardening (Semana 12-14)

Herramienta primaria: OpenClaw (orquestación autónoma) + Claude Code (hardening)

Objetivo: Conectar el Content Generator como skill de OpenClaw, implementar HITL para publicaciones y endurecer seguridad.

- OpenClaw Skill Registration: Registrar el Content Generator como skill dentro de OpenClaw, con capacidad de ser invocado por otros agentes del ecosistema.

- HITL Content Approval: Interceptor de aprobación humana para contenido antes de publicación. Configuración de umbrales: auto-approve para drafts internos, HITL obligatorio para publicación externa.

- Kill-Switch: Mecanismo de parada de emergencia para detener todas las publicaciones programadas instantáneamente.

- Security Hardening: RLS en todas las tablas, encriptación de tokens OAuth, rate limiting en APIs, audit trail completo, GDPR compliance.

# 5. TIMELINE CONSOLIDADO

| Semana | Fase | Hito Principal | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | F1: Fundamentos y Perfiles | Perfiles + Templates + 10 posts listos | Claude Code |
| 3-5 | F2: RAG Engine + Content Generator MVP | Generación de contenido funcional | Antigravity (A-D) |
| 6-7 | F3: Scheduling + Métricas + Alertas | Dashboard + n8n operativo | Antigravity + Claude Code |
| 8-9 | F4: Integración APIs + OAuth | Publicación automática real | Claude Code + OpenClaw |
| 10-11 | F5: SEO Programático + Optimización | Clusters SEO + Brand Voice | Antigravity |
| 12-14 | F6: Integración OpenClaw + Hardening | Skill registrada + Kill-switch + GDPR | OpenClaw + Claude Code |

# 6. DELEGACIÓN DE AGENTES ANTIGRAVITY

Siguiendo el modelo validado en el desarrollo de Anclora Nexus Multi-Tenant Memberships (ANCLORA-MTM-001), la Fase 2 se ejecutará mediante 4 agentes paralelos con prompts master específicos:

| Agente | Especialización | Archivos Generados | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent A | Database Architect | Migraciones SQL, funciones pgvector, seed data, RLS policies | Ninguna (ejecuta primero) |
| Agent B | API & RAG Engineer | embeddings.ts, chunking.ts, engine.ts, generator.ts, 12+ API routes | Depende de Agent A (schema) |
| Agent C | Frontend Engineer | Dashboard pages (generate, schedule, metrics, knowledge), componentes React | Depende de Agent B (API contracts) |
| Agent D | Testing Specialist | Tests unitarios + integración (80+ tests), cobertura 85%+ | Depende de A+B+C (ejecuta último) |

Cada agente recibirá un prompt master con estructura .antigravity/ (prompts/, rules/, skills/) siguiendo el patrón SDD (Spec-Driven Development) documentado en el cuaderno "OpenClaw: Framework Architecture & Agent Workspace Guide".

# 7. MÉTRICAS Y OBJETIVOS

## 7.1 KPIs del Primer Trimestre

| Métrica | Objetivo Mes 1 | Objetivo Mes 2 | Herramienta Tracking |
| --- | --- | --- | --- |
| Visitantes blog | 250 | 500 | Google Analytics 4 |
| Suscriptores newsletter | 50 | 100 | Supabase + Mailchimp |
| Seguidores LinkedIn (incremento) | +100 | +200 | LinkedIn Analytics |
| Engagement rate LinkedIn | >3% | >3.5% | LinkedIn Analytics |
| Consultas recibidas | 5 | 10 | Content Metrics Dashboard |
| Encargos de búsqueda | 2 | 5 | Anclora Nexus CRM |
| Posts publicados/semana | 10-12 | 12-15 | Scheduled Posts Dashboard |

# 8. ESTIMACIÓN DE COSTES OPERATIVOS

| Concepto | Coste Mensual Est. | Notas |
| --- | --- | --- |
| Supabase (Free tier) | 0 € | 500MB DB, 1GB storage, 2M Edge invocations |
| Anthropic API (Claude Sonnet) | 20-50 € | ~100-200 generaciones/mes |
| Vercel (Hobby/Pro) | 0-20 € | Hobby free, Pro si necesitas más bandwidth |
| n8n (self-hosted Docker) | 0 € | En servidor propio o Railway free tier |
| LinkedIn Premium (opcional) | ~60 € | Opcional, para networking avanzado |
| TOTAL ESTIMADO | 20-130 €/mes | Escalable según uso |

# 9. RIESGOS Y MITIGACIONES

| Riesgo | Severidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Tokens OAuth expiran (60 días LinkedIn) | ALTA | Alertas automáticas 7 días antes de expiración. UI de reconexión rápida. Fallback a modo borrador. |
| Rate limits APIs sociales | MEDIA | Spacing configurable entre publicaciones. Cola de reintentos exponencial. Monitorización de cuotas. |
| Contenido generado de baja calidad | MEDIA | HITL obligatorio pre-publicación. Brand Voice Validator automático. Scoring de calidad con umbral mínimo. |
| Datos de mercado desactualizados en RAG | MEDIA | Pipeline de ingestión periódica (semanal/mensual). Timestamps en chunks. Alertas si datos > 30 días. |
| Revisión de permisos Meta (3-30 días) | BAJA | Solicitar permisos en Fase 2 (semana 3) para tenerlos aprobados en Fase 4 (semana 8). Buffer de 5 semanas. |
| GDPR: datos personales de leads | ALTA | RLS en todas las tablas. Encriptación de tokens. Consentimiento explícito. Derecho de borrado implementado. |

# 10. PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

Acción inmediata para iniciar la ejecución del plan:

- Crear repositorio GitHub: anclora-content-generator en C:\Users\Usuario\Workspace\01_Proyectos\

- Inicializar proyecto: Next.js 15 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui con estructura .antigravity/ y .sdd/

- Exportar GEMs de NotebookLM: Descargar los 7 cuadernos como Markdown/PDF para ingestión en el RAG.

- Configurar Supabase: Crear proyecto, habilitar pgvector, ejecutar migración Fase 1.

- Preparar prompts master Antigravity: Redactar prompts para Agents A-D de la Fase 2 siguiendo formato SDD.

- Solicitar permisos Meta: Crear app en Meta for Developers y solicitar pages_manage_posts + instagram_content_publish.

- Ejecutar Fase 1: Iniciar con Claude Code la optimización de perfiles sociales y creación de templates.

FIN DEL DOCUMENTO

Anclora Content Generator AI — Plan de Desarrollo v1.0